Projektünk építési tevékenysége vonatkozásában jogerős építési engedéllyel ellátott engedélyezési tervdokumentációval rendelkeztünk.

Az építési tevékenységhez kapcsolódóan ezek alapján teljes körű kivitelezési dokumentáció elkészítéséről kellett gondoskodni.

Ennek készítőjének kiválasztására irányuló árajánlat kéréses eljárást folytattunk le. Az eredményes lett. A képviselő-testület az Isóczki és Társa Építészmérnöki Iroda és Szolgáltató Betéti Társaság  ajánlatát fogadta el.

Csatolt dokumentum: 379-19/2010./VI.17./61.sz.KT.határozat,

PH-5/2010. Tervezési szerződés

Vállalkozó a vele kötött tervezési szerződés szerint teljesített.

Csatolt dokumentum:

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

M é r a

Szám: 379-19/2010./VI.17./61.sz.KT.hat.

Tárgy: Kivitelezési dokumentáció elkészítésére vonatkozó ajánlatok elbírálása

H A T Á R O Z A T

A képviselő-testület a „Méra Község Polgármesteri Hivatalának felújítása” című ÉMOP-3.1.3/B-09-2009-0013 azonosítójú projekt vonatkozásában a kivitelezési dokumentáció elkészítőjének kiválasztására benyújtott árajánlatok elbírálása során úgy dönt, hogy az Isóczki és Társa Bt. - Encs árajánlatát fogadja el és felhatalmazza a polgármestert a vele való szerződéskötésre.

Méra, 2010. június 17.

Szántó Lajos                                                                                                                Horváth László

jegyző                                                                                                                           polgármester

Szám: PH-5/2010.

Tervezési szerződés

Amely létrejött egyrészről:

Méra Község Önkormányzata

Cím: 			3871 Méra, Fő út 1.

Adószám: 		15348427-2-05

Bankszámlaszám: 	Kereskedelmi és Hitelbank Rt.

………………….

Képviseletében, kötelezettségvállalóként: Horváth László polgármester

Ellenjegyző: 		Szántó Lajos jegyző

mint: Megrendelő

másrészről:

Isóczki és Társa Építészmérnöki Iroda és Szolgáltató Betéti Társaság

Székhely: 		3860 Encs, Petőfi út 63.

Képviseli: Isóczki Lajos ügyvezető

mint: Vállalkozó

között, az alulírott helyen az alábbi feltételekkel:

1./ Megrendelő a képviselő-testület 379-19/2010./VI.17./ 61.sz.KT. határozata alapján megrendeli Vállalkozótól a „Méra Község Polgármesteri Hivatalának felújítása” című ÉMOP-3.1.3/B-09-2009-0013 azonosítójú projektje megvalósításához kapcsolódóan az alábbi tervezési feladat ellátását:

a 764-5/2009. szám alatt kiadott jogerős építési engedéllyel ellátott engedélyezési terv dokumentáció alapján teljes körű kivitelezési dokumentáció készítését az építményre vonatkozó követelmények (építészeti, statikai, épületgépészeti, elektromos (villamosság), tűzvédelmi, környezetrendezési fejezet, ill.munkarész), és a 191/2009.(IX.15.) Korm. rendelet 9., 22-23.§-iban és 1. számú mellékletében foglaltak szerint, a kivitelezési dokumentáció elkészítése során az illetékes örökségvédelmi hatósággal való egyeztetéssel.

Vállalkozó a megrendelés teljesítését vállalja.

2./ Vállalkozó által elkészítendő példányszám:

a kivitelezési dokumentációt 4 példányban, papír alapon + 1 példányban elektronikusan is szolgáltatni kell, olyan formátumban, mely a Dokumentációs Központ részére való elektronikus megküldést is lehetővé teszi a 277/2008.(XI.24.) Korm. rendelet 3.§./2/ bek-e szerint.

3./ Vállalkozó részéről a feladatellátás során Isóczki Lajos okleveles építészmérnök jár el, aki az É-05-0055/2008. szám alatt a Tervezői Névjegyzékbe bejegyzett.

4./ A 1./ pontban írt feladatellátásért a Vállalkozót az elfogadott ajánlatával egyező összegű, azaz

nettó:  1.532.000.-Ft

ÁFA (25 %): 383.000.-Ft

bruttó: 1.915.000.-Ft

vállalkozási díj illeti meg.

A vállalkozási díj tartalmaz minden, a Vállalkozó tevékenységével összefüggő, e szerződés teljesítésével kapcsolatos költséget, járulékot, illetéket, díjat.

5./ A vállalkozási díj megfizetésére Vállalkozónak Megrendelő teljesítésigazolása alapján, annak kiadását követő 8 napon belül történő számlázása alapján kerül sor, átutalással, 8 napon belül, a projekt pénzügyi bonyolítására nyitott ……….. számú támogatási alszámláról.

6./ Megrendelés teljesítése 2010.07.19-én kezdhető meg, 2010.09.30-i teljesítési határidővel.

Megrendelő előteljesítést elfogad.

A Vállalkozó hibájából bekövetkező késedelem esetében a Megrendelő a

késedelem minden napjára vonatkozóan a vállalkozási díj 1 %-ának megfelelő

összegű késedelmi kötbér érvényesítésére jogosult.

7./ Megrendelő és Vállalkozó a szerződés teljesítése során folyamatosan

együttműködni kötelesek.

Ehhez kapcsolódóan rögzítik, hogy Megrendelő részéről jognyilatkozatra jogosult

személy Horváth László polgármester, Vállalkozó részéről pedig Isóczki Lajos

ügyvezető.

8./ Megrendelő Vállalkozótól együttműködési kötelezettséget vár el az építési

projekttevékenység közbeszerzési eljárásban kiválasztásra kerülő kivitelezőjével, a

Megrendelő által megbízott műszaki ellenőrrel.

9./ Megrendelő – arra való jogszabályi kötelezettsége hiányában – tervellenőrt nem

alkalmaz.

10./ E szerződésben nem rendezett kérdésekben a Ptk. rendelkezései, a

191/2009.(IX.15.) Korm.rendelet rendelkezései és az Irányító Hatóság, valamint a

Közreműködő Szervezet által rendelkezésre bocsátott, ill. bocsátandó

dokumentumokban, továbbá Megrendelő árajánlatkérésében és Vállalkozó arra adott

árajánlatában foglaltak az irányadók.

11./ E szerződés elválaszthatatlan részét képezi Megrendelő általi ajánlatkérés és

Vállalkozó arra adott árajánlata.

12./ Jelen szerződés az ÉMOP-3.1.3/B-09-2009-0013 azonosítójú projektre vonatkozó

támogatási szerződés aláírásának napjával lép hatályba.

E szerződést a felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, elolvasás és értelmezés

után hh. írják alá.

Méra, 2010. június 21.

Isóczki Lajos                                                                          Horváth László

Vállalkozó                                                                              Megrendelő

Megbízási szerződés mellékletei:

- Megrendelői árajánlatkérés

- Vállalkozó árajánlata